プロジェクト演習２　作業報告書

2022年10月20日(木)

氏名：中山 剛

# 予定の作業

* ER図の作成
* ReactでTailwindCSSが使えるかの検証
* ~~エンドポイント設計~~ UI設計

# 実際の作業

* ER図の作成
* ReactでTailwindCSSが使えるかの検証

# 発生した問題点・予定通りいかなかった点

* Reactの環境構築に手間取った
* SPA開発におけるWeb API設計ではUIから必要なエンドポイントを設計する方が良いという知見を得たため、エンドポイント設計を後回しにした
* UI設計に入れなかった

# 進捗作業項目ごとのおおまかな進捗

* 作る内容を確定 95%
* プロトタイプ 0%
* バックエンド 0%
* フロントエンド 0%
* データベース設計 90%